Faculdade: SENAI FATESG
Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Componente Curricular: Gestão de projetos
Docente: Heuber Lima
Alunos: Miguel Gonçalves, Jhonathan dos reis e Gustavo Gabriel

Controle de Versão
Versão	Data	Autor	Nota da Versão
1.0	01/11/2020	Jhonathan dos reis	Versão Inicial
1.0	01/11/2020	Gustavo Gabriel	Versão Inicial
1.0	01/11/2020	Miguel Gonçalves	Versão Inicial

Sumário

Objetivos deste documento	1
Situação atual e justificativa do projeto	1
Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto	1
Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas	2
Principais requisitos das principais entregas/produtos	2
Marcos	2
Partes interessadas do projeto	2
Restrições	3
Premissas	3
Riscos	3
Orçamento do Projeto	3

Objetivos deste documento
Autorizar e formalizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições agrupando todas as informações necessárias para a execução das atividades envolvidas.

Situação atual e justificativa do projeto
A Torrentz Filmes deseja aperfeiçoar sua base de dados através de um software capaz de gerenciar os cadastro de usuários que podem contratar planos para o entretenimento com filmes de diversas categorias.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto
O projeto será considerado um sucesso caso os objetivos abaixo sejam atingidos:
- Se o software seja concluído até 11 de novembro de 2020.
- Todos os requisitos descritos forem implementados e testados.
- O aplicativo esteja em pleno funcionamento na data de apresentação para os stakeholders.

Estrutura Analítica do Projeto – Fases e suas principais entregas

Principais requisitos de entregas/produtos

Usuários
- Usuário poderá ver em sua tela todo o processo de cadastro como categoria, planos, filmes, usuários, contratos e visualizações desde o inicio do cadastro.

Administrador

- Gestão completa do sistema como categorias, planos, filmes, usuários contratos e visualizações podendo também deletar, alterar e adicionar desde que não afete o sistema a nível de perder sua integridade.

Marcos

	Grupo de Processos	Marcos	Previsão	Início	Término	Predecessores
01	Inicio	Torrentz Filmes
02	Planejamento	Definir stakeholders, definir / cronograma, definir requisitos	1 dia	23/10/20	23/10/20	01
03	Desenvolvimento	Módulo Administrador Implementação do cadastro de Planos. Usuários e Contratos.	4 dias	26/10/20	30/10/20	01
04	Desenvolvimento	Módulo Administrador Implementação do cadastro de Categorias. filmes e visualizações.	4 dias	28/10/20	30/10/20	02, 03
05	Desenvolvimento	Módulo Usuários Implementação da funcionalidade visualizar filmes, alteração cadastral.	3 dias	30/10/20	03/11/20	04
05	Desenvolvimento	Módulo Usuários Implementação da funcionalidade visualizar filmes, alteração cadastral.	3 dias	30/10/20	03/11/20	04
06	Teste	Teste por toda a equipe de desenvolvimento e Gerente de Desenvolvimento e correções de falhas.	6 dias	04/11/20	10/11/20	01 a 06
07	Implantação	Apresentação do Software / Para os Stakeholders.	1 dia	11/11/20	11/11/20	07
08	Implantação	Treinamento e Suporte	1 dia	12/11/20	12/11/20	08
08	Implantação	Suporte	1 dia	12/11/20	12/11/20	08

Partes interessadas do projetos

Empresa	Participante	Função	Responsabilidade
Torrentz Filmes	Halley Wesley	Cliente	1 - Mediana
Torrentz Filmes	Elisabete Tie Hato	Cliente	1 - Mediana
Senai Fatesg	Heuber Lima	Gerente de Projetos	4 - Alta
Fatesg Desenvolvimento	Jhonathan dos Reis	Gerente de Desenvolvimento	3 - Mediana
Fatesg Desenvolvimento	Gustavo Gabriel	Programador	3 - Mediana
Fatesg Desenvolvimento	Miguel Gonsalves	Programador	3 - Mediana

Restrições

Não pode ultrapassar o orçamento definido.

- Não poderá passar as datas impostas para conclusão de alguma entrega ou fase do projeto.

- Ninguém da equipe pode realizar horas extras.

Premissas

- Colaboradores só podem trabalhar em determinado período como nos finais de semana ou em carga horária reduzida.

- Daily de 15 minutos com a equipe do projeto, para entender o que foi realizado no dia anterior, e os próximos passos a serem dados no projeto.